| PROPOSITION DE MISSION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Entre d’une part, |  |  |
|  | ALLIANZ ASSURANCES 3 rue Balzac 37600 LOCHES Représenté par : Madame Valérie MERILLON En qualité de : Agente générale Ci après dénommé le Maître d’Ouvrage (MOA) |  |  |
|  | D’autre part, CLEM CONCEPT 61 rue René de Prie 37000 TOURS Représenté par : Monsieur Frédéric CHAUVIN En qualité de : Président de Clem Concept Ci après dénommé le Contractant Général (CG) |  |  |

| Objet Rénovation de l’agence de Loches |  |
| --- | --- |
| Réf. CLEM Concept | PA-CT-0552 |
| Date d’impression | 10 03 2020 |
| Edition | 1 |
| Révision | 0 |
| Rédaction | Frédéric CHAUVIN |
| Signé à | Le |
| Maître d’ouvrage Visa précédé de la mention « Bon pour accord » | Contractant général |

| Liste de diffusion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mme MERILLON | A |  |  |

A : mise en Application,	O : Observations,	I : Information – diffusion

| Mises à jour |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Auteur | Objet de la mise à jour |
| 1.0 | 10/03/2020 | FC | Création du document – 1ère diffusion |

Sommaire

1	PrincipeS de l’intervention	5

1.1	Périmètre	5

1.2	Organisation des travaux dans les espaces	5

1.3	Particularités	5

1.3.1	Réorganisation des bureaux et nouveau cloisonnement	5

1.3.2	La fenêtre du bureau de Mme Merillon	6

1.3.3	Traitement du salpêtre	6

1.3.4	Définition de l’espace d’attente	6

1.4	Planification / Horaires	7

2	Planning prévisionnel	8

3	Mobiliers et configuration proposés	9

3.1	Mobiliers	9

3.1.1	Fauteuils de bureau MARKUS	9

3.1.2	Bureaux droit 160 x 80 BEKANT pour les bureaux	9

3.1.3	Caissons GALANT pour les bureaux installés	10

3.1.4	Meuble arrière accueil (ou équivalent)	10

3.1.5	Chaises clientèle FANBYN	11

3.1.6	Banquette 2 places bleu roi	11

3.1.7	Table basse pour la zone d’attente	11

3.1.8	Claustra	12

3.2	Configuration des lieux : coloris	12

4	Devis	13

Préface

But

Ce document présente la proposition de rénovation de l’agence Allianz-MERILLON à Loches.

Il est établi par :

CLEM Concept immatriculée au RCS de Périgueux sous le n° 800 071 359.

Dont le siège Social est au 61, rue René de Prie – 37000 TOURS.

Représentée par son Président Monsieur Frédéric CHAUVIN.

Ci-après dénommée Le Prestataire ou CLEM Concept.

# PrincipeS de l’intervention

## Périmètre

CLEM Concept interviendra sur les corps d’états suivants :

- Sols.

- Electricité.

- Cloisonnement / plaquisterie.

- Plomberie / chauffage (démontage de radiateur).

- Peinture.

- En option : maçonnerie (traitement des murs présentant des traces de salpètre).

Deux zones distinctes seront traitées.

- L’agence comprenant l’entrée, l’accueil, deux bureaux et un espace d’attente. Cette zone fera l’objet d’une rénovation totale (devanture, sols, cloisonnement, mobilier, peintures).

- L’arrière comprenant les bureaux non visibles depuis l’entrée de l’agence. Cette zone sera rafraîchie. Le bureau de Mme Mérillon bénéficiant d’un remplacement de fenêtre.

La suite de ce document décrit l’ensemble des étapes à réaliser.

## Organisation des travaux dans les espaces

Zone agence. Cette zone est traitée en une seule fois. Pendant le traitement de la façade, le découpage du sol de l’entrée pour insertion du tapis d’entrée il est demandé à ce que ni le personnel ni le public n’accède au chantier (2 journées). Pour sa suite des opérations de cette étape, le personnel devra se replier dans les bureaux de la zone arrière, un cheminement sera mis en place pour orienter le public.

Zone arrière. Les travaux de remise en état pourront être menés soit avant, soit après mais pas en même temps que la zone arrière.

## Particularités

### Réorganisation des bureaux et nouveau cloisonnement

Selon plan proposé :

### La fenêtre du bureau de Mme Merillon

Remplacement de la fenêtre du bureau de Mme Mérillon par une fenêtre gris anthracite RAL 7016 satiné. Dormant de 75mm. Vitrage 4/20/4 imprimé.

### Traitement du salpêtre

La solution présentée de base dans le devis consiste en un grattage des supports, ré-enduisage, mise en peinture avec application d’un produit adapté, puis mise en place d’une peau BA13 laissant une lame d’air circuler (aérations en parties haute et basse).

Cette solution ne remédiera pas à la réapparition du salpêtre, mais en limitera la progression.

Une option visant à injecter un produit spécifique donnerait de meilleurs résultats mais ne peut être garanti d’une part et, n’étant disponible qu’en gros conditionnement, serait très onéreux vu la surface à traiter. Elle est tout de même proposée.

### Définition de l’espace d’attente

Un passage direct au bureau d’accueil est privilégié. Les personnes sont ensuite soit dirigées vers un des 3 bureaux, soit vers la zone d’attente.

Cet espace d’attente sera préféré proche de l’entrée, éloignée de l’accueil pour laisser le passage vers l’accueil, et facile d’accès vers les 3 bureaux. Protégé de l’entrée par un claustra, cette zone conserve la confidentialité vis-à-vis des bureaux. Une banquette bleue plus un siège autour d’une table ovale. Il faudra protéger de la rue par la pose sur la devanture d’affichages adéquats.

## Planification / Horaires

Les interventions débuteront à partir de 7h30 et se termineront à 18h30. Le planning global sera défini d’un commun accord pour faire suite à la période d’arrêt des chantiers, des approvisionnements liée au COVID-19.

Compter :

- une semaine pour l’agence. Une semaine et demie pour la zone arrière.

- 8 semaines pour l’approvisionnement de la devanture.

# Planning prévisionnel

A définir d’un commun accord en fonction des nécessités opérationnelles.

# Mobiliers et configuration proposés

## Mobiliers

Les aspects coûts étants prépondérants, nous avons conservé les mobiliers retenus (avec adaptations sur des modèles disparus depuis).

Implantation des mobiliers :

### Fauteuils de bureau MARKUS

### Bureaux droit 160 x 80 BEKANT pour les bureaux

Bureau d’angle BEKANT pour l’accueil

### Caissons GALANT pour les bureaux installés

### Meuble arrière accueil (ou équivalent)

### Chaises clientèle FANBYN

### Banquette 2 places bleu roi

### Table basse pour la zone d’attente

### Claustra

## Configuration des lieux : coloris

Nous proposons une agence à dominante blanche et la mise en bleu (référence précise à nous fournir) comme suit :

# Devis

Voir annexe.